**ОТЧЕТ ОТ PM**

**Цель проекта:**

Создание мобильного приложения для поиска и аренды оборудования и инструментов для ремонта и строительства. Пользовательский интерфейс должен предоставлять возможность просматривать и искать объявления, а также оставлять отклики на чужие объявления и отвечать на отклики к объявлениям других пользователей.

**Дальнейшее развитие проекта как продукта:**

В дальнейшем наша команда рассматривает несколько путей развития приложения. К их числу относятся: добавление нового функционала, а также расширение старого, масштабирование бизнес модели, а также использование маркетинга. В качестве примера можно привести следующие идеи по развитию:

* Создание базы знаний – размещение на платформе видео и статей, которые могут создаваться пользователями.
* Добавление гарантий – реализация системы страхования и проверки состояния инструментов до и после аренды.
* Запуск сервиса в городе Воронеж, а затем и в других городах России.
* Монетизация – введения платных подписок для продвижения.

В настоящее время перед нашей командой стоит целый ряд задач, среди которых можно выделить наиболее актуальные к периоду подведения итогов 2й аттестации. К ним относятся:

* Доработка основополагающей части кода пользовательского приложения и приложения администратора
* Настройка взаимодействия БД с сервером
* Проведение оставшейся части тестов по работе системы, а также отладка и доработка кода
* Деплой приложения

Выполнение данных задач в кратчайшие сроки (в ближайший спринт) даст возможность нашей команде не только выпустить первый релиз разрабатываемого приложения, но также удовлетворить всем поставленным требованиям ко 2й аттестации, что не менее важно, так как этот фактор является показателем успешной и своевременной работы нашей команды разработчиков.

**Отчетность по проекту**

Для разделения задач в таск-трекере настроена система спринтов, каждая задача, закрепленная на доске в той или иной колонке, относится к одному из временных отрезков, в период которого она должна быть выполнена. Из-за большой нагрузки иногда не получается выполнять все задачи в поставленные нами же сроки, но наша команда прилагает все усилия и ресурсы чтобы таких задержек становилось меньше с каждым следующим спринтом.

Отчеты по спринтам за периоды 25.03 – 07.04 и 08.04 – 21.04 можно найти в соответствующем разделе на гитхабе нашей команды. Отчет за период 22.04 – 05.05 будет прикреплен на гитхаб и отправлен на почту преподавателя по практике 07.05 после еженедельного обсуждения итогов данного спринта внутри команды.

**Backlog**

Задачи, которые планируются к выполнению в следующий спринт можно найти в колонке «Постановка задачи» на основной доске нашего проекта в таск-трекере. Постановка этих задач, а также запланированное на них время обсуждается на созвонах, которые проходят каждую неделю по вторникам или средам. Также на созвонах обсуждается добавление или переопределение приоритетов задач в соответствие с тем, какое их количество осталось не выполнено после окончания предыдущего спринта.

Также Backlog функциональности нашего приложения можно найти на соответствующей доске в таск-трекере.